Nombre del estudiante: Luis Solano Méndez.

Nombre del Profesor Tutor: Ing. Susana Gómez Hernández.

Nombre del Coordinador Externo: Ing. Carlos Cordero Vargas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. DE BITÁCORA: | FECHA DE  INICIO: | FECHA DE  FINALIZACIÓN: | HORAS  REALIZADAS: | HORAS ACUMULADAS: |
| 03 | 28/05/2018 | 01/06/2018 | 40 horas | 120 horas |

|  |
| --- |
| **Objetivos** |
| * Crear interfaz gráfica. * Actualizar cambios en el diseño de interfaz. * Iniciar con la programación lógica. |

|  |
| --- |
| **Actividades realizadas:** |
| * Se continuó con la programación de la interfaz utilizando lenguajes HTML, CSS y JavaScript, para culminar con las pantallas administrativas del sistema de información. En este punto se optó por utilizar un estilo dashboard para mayor facilidad del manejo de datos. * Se programó gran parte de la interfaz del home o la primera pantalla que se mostrará de la web, sin embargo aún falta terminarla. * Con gran parte del dashboard programado, se procedió a programar un buscador de datos sobre la tabla de los registros del sistema de especies. Lo cual sería el Req-016. * Se inició con la programación para el registro de usuarios y el inicio de sesión. * Se realizaron varias reuniones con los encargados del CATIE para aprobar el proceso hasta el momento. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIRMAS:** | | |
|  |  |  |
| **TUDIANTE:** | **COORDINADOR EXTERNO:** | **PROFESOR TUTOR:** |